П Л А Н

# Мероприятий по обеспечению устойчивого водоснабжения на территории сельского      поселения Нижнеаврюзовский сельсовет МР Альшеевский район на 2014-2017 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственное за выполнение | Отметка об исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести ревизию объектов водозабора на территории сельского поселения | 2015 г | Администрация СП,руководители учреждений | Проведена инвентаризационная опись водопроводного хозяйства - 2014г |
| 2 | Определить собственников водозаборных устройств | 2015 г | Администрация СП | оформлена в собственность источники водоснабжения в с. Мечниково. Оформлен в собственность родник «Багаралы» с.Нижнее Аврюзово -2014г. |
| 3 | Определить пригодность воды по санитарно-эпидемиологической безопасности. | каждый год | Администрация СП | исполнено 2014 г. 1.На водопроводных сооружениях источников питьевого водоснабжения с.Мечниково, расположенного в первом поясе зоны санитарной охраны водозаборов организован кран для отбора проб воды на анализ. 2.Составлен договор на проведение дератизационных работ по истреблению грызунов на территории первого пояса ЗСО водозабора с.Мечниково. |
| 4 | Огораживать по периметру зону санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. | 2015 г | Администрация СП | Огорожена территория первого пояса ЗСО источника водоснабжения с.Мечниково. |
| 5 | Определить пути экономии водных ресурсов: 1.выявление мест утечки воды и их устранение | каждый год | Администрация СП | По мере необходимости |

Глава сельского поселения                                                                         Р.Р.Файрушин